専門サービス部会長報告

１．会議名：第１回部会総会

２．日　時：２０２２年９月２２日（木）１０:３０～１２:００

３．場　所：秋田商工会議所　７階ホール80

４．出席者：部会員等４４名

５．懇　談：講　演「新秋田県立体育館の整備について」

ゲスト　秋田県観光文化スポーツ部

スポーツ振興課　新体育館整備班

副主幹兼班長　鈴　木　　豪　氏

主　事　　　　佐 藤　泰 士　氏

６．協　議：２号議員選任のための選考委員選任について

― 選考委員会 ―

選考委員会の結果報告

懇　談　「新秋田県立体育館の整備について」

・目標使用年数を60年と設定し、令和10年に併せ、立替を実施。

・アリーナ機能の追加及びスポーツ科学センターとの複合化を検討。

■新県立体育館の目指す方向性①

○県政課題 ＝ 少子化、若者流出、人口減少。

○これら課題を踏まえ、◎「子ども達に夢を与える」◎「選手と観客が躍動する」◎「賑わいづくりにも貢献」する「秋田の元気を創造する拠点」を目指す。

○想定される施設

エンターテイメント性を重視するメインアリーナと、一般の体育施設を備えるサブアリーナを併設した施設が挙げられる。

○整備手法

県初の民間の資金・技術を活用するＰＦＩ方式を想定。

■新県立体育館の目指す方向性②

○求められている機能 ＝スポーツ３要素を兼ね備えた施設

（１）アリーナ（みる）

①新Ｂ１基準に対応した、観客席5,000席以上のアリーナ

②映像・照明・音響施設

③最先端デジタル技術の導入（ＡI,ＩｏＴ,ＶＲ,無料Ｗｉ－Ｆｉ等）

（２）体育館（する）

①大会・育成・県民利用の体育館

（３）医・科学（ささえる）

①スポーツ医・科学　　　　　これらを兼ね備えた施設を目指す。

■主な新Ｂ１基準

①観客席5,000席以上　席は全て個席で背もたれ付きであること

②スイート・ラウンジ　飲食等ができる個室とラウンジがあること

③トイレ／売店ほか　　トイレが客席に対し３％以上、うち様式80%

常設の飲食売店、手荷物預かり所があること

■整備スケジュール（予定）

○基礎調査　　　令和４年内

○基本計画　　　令和５年度内

○ＰＦＩ手続き　令和７年度～前半

○設計・施工　　令和７年度後半～令和１０年秋

○開　　館　　　令和１０年秋

近年のアリーナ整備事例

新体育館整備班　鈴木氏、佐藤氏

協議　２号議員選任のための選考委員選任について

議員改選に伴う２号議員選任のための選考委員の選任について協議し、選考委員６名を選任し、選考委員会を開催した結果、次の６社を当部会からの２号議員に内定した。

○㈱ＲＢａｄｖａｎｃｅ			○㈱イヤタカ

○大洋ビル管理㈱			○㈱バウハウス

○㈱へいあん秋田			○㈱友愛ビルサービス

以上６社