専門サービス部会長報告

**１．会議名：第１回部会総会**

**２．日　時：２０２２年９月２２日（木）１０:３０～１２:００**

**３．場　所：秋田商工会議所　７階ホール80**

**４．出席者：部会員等４４名**

**５．懇　談：講　演「新秋田県立体育館の整備について」**

**ゲスト　秋田県観光文化スポーツ部**

**スポーツ振興課　新体育館整備班**

**副主幹兼班長　鈴　木　　豪　氏**

**主　事　　　　佐 藤　泰 士　氏**

**６．協　議：２号議員選任のための選考委員選任について**

**― 選考委員会 ―**

**選考委員会の結果報告**

**懇　談　「新秋田県立体育館の整備について」**

**・目標使用年数を60年と設定し、令和10年に併せ、立替を実施。**

**・アリーナ機能の追加及びスポーツ科学センターとの複合化を検討。**

**■新県立体育館の目指す方向性①**

**○県政課題 ＝ 少子化、若者流出、人口減少。**

**○これら課題を踏まえ、◎「子ども達に夢を与える」◎「選手と観客が躍動する」◎「賑わいづくりにも貢献」する「秋田の元気を創造する拠点」を目指す。**

**○想定される施設**

**エンターテイメント性を重視するメインアリーナと、一般の体育施設を備えるサブアリーナを併設した施設が挙げられる。**

**○整備手法**

**県初の民間の資金・技術を活用するＰＦＩ方式を想定。**

**■新県立体育館の目指す方向性②**

**○求められている機能 ＝スポーツ３要素を兼ね備えた施設**

**（１）アリーナ（みる）**

**①新Ｂ１基準に対応した、観客席5,000席以上のアリーナ**

**②映像・照明・音響施設**

**③最先端デジタル技術の導入（ＡI,ＩｏＴ,ＶＲ,無料Ｗｉ－Ｆｉ等）**

**（２）体育館（する）**

**①大会・育成・県民利用の体育館**

**（３）医・科学（ささえる）**

**①スポーツ医・科学　　　　　これらを兼ね備えた施設を目指す。**

**■主な新Ｂ１基準**

**①観客席5,000席以上　席は全て個席で背もたれ付きであること**

**②スイート・ラウンジ　飲食等ができる個室とラウンジがあること**

**③トイレ／売店ほか　　トイレが客席に対し３％以上、うち様式80%**

**常設の飲食売店、手荷物預かり所があること**

**■整備スケジュール（予定）**

**○基礎調査　　　令和４年内**

**○基本計画　　　令和５年度内**

**○ＰＦＩ手続き　令和７年度～前半**

**○設計・施工　　令和７年度後半～令和１０年秋**

**○開　　館　　　令和１０年秋**





近年のアリーナ整備事例

新体育館整備班　鈴木氏、佐藤氏

**協議　２号議員選任のための選考委員選任について**

**議員改選に伴う２号議員選任のための選考委員の選任について協議し、選考委員６名を選任し、選考委員会を開催した結果、次の６社を当部会からの２号議員に内定した。**

○㈱ＲＢａｄｖａｎｃｅ ○㈱イヤタカ

○大洋ビル管理㈱ ○㈱バウハウス

○㈱へいあん秋田 ○㈱友愛ビルサービス

**以上６社**